Příkazní smlouva 
na poskytnutí služeb TDS v souvislosti s veřejnou zakázkou:

„ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm – Komplexní oprava kuchyně školní jídelny“

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Město Frenštát pod Radhoštěm

sídlo:					nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno ve věcech smluvních:		Ing. Miroslav Halatin, starosta

zastoupeno ve věcech technických: 	Ing. Luboš Drachovský, vedoucí OIR

Ing. Iva Šumšalová, referent OIR

IČO:				            	00297852

DIČ:					            CZ00297852

Bankovní spojení: 			            Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:				            1724801/0100

(dále jen „příkazce“)

a

…………………………..

sídlo:					…………………………………

IČO:						…………………………………

bankovní spojení:				…………………………………

e-mail / Tel:					…………………………………

(dále jen „příkazník“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto příkazní smlouvu:

I.

Preambule a účel smlouvy

- Příkazce je investorem projektu „ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm – Komplexní oprava kuchyně školní jídelny“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo).

- Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované oprávněnou osobou …………………………………...

- Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu technického dozoru investora nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k řádné přípravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její realizace a předání a převzetí.

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je provádění činnosti technického dozoru stavebníka (dále také jen „TDS“).

# Inženýrskou činnost při realizaci stavby – technický dozor stavebníka (TDS) je příkazník povinen vykonávat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

# Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do tří samostatných fází:

# Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby

# Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby

# Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby

# a) Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby

# Investorsko-inženýrskou činností před zahájením stavby se rozumí:

# odborné posouzení doposud zpracované Projektové dokumentace s vydáním odborného stanoviska k jejímu obsahu;

# seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby;

# kontrola postupu zpracování Projektové dokumentace z hlediska věcného a časového.

# b) Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby

# Investorsko-inženýrskou činností v průběhu provádění stavby se rozumí:

# organizace předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby včetně protokolárního zápisu;

# zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

# kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

# kontrola zhotovitele ve vztahu k postupu prací a technologickým procesům, zda jsou v souladu se schválenou projektovou dokumentací a v případě rozporu upozornění objednatele na pochybení zhotovitele;

# v případě technických či technologických překážek během provádění prací navrhování technických či technologických řešení problému a konzultace těchto řešení s projektantem stavby, zhotovitelem a objednatelem;

# cenová a věcná kontrola provedených prací a zajišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným položkovým rozpočtem;

# kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřené smlouvy s potvrzením správnosti svým podpisem;

# kontrola souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

# kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy na zhotovení stavby a předkládání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

# zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci ze smlouvy na zhotovení stavby se zhotovitelem stavby;

# ve spolupráci se zhotovitelem stavby zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z Kontrolních dnů a jejich archivace;

# projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace;

# technická kontrola prováděných prací, technologických postupů a dodávek materiálů, strojů nebo zařízení, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

# technická a věcná kontrola prací a dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

# kontrola dodržování zásad ochrany životního prostředí;

# projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na konečné rozhodnutí příkazci;

# kontrola zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

# pravidelná kontrola vedení stavebního deníku, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);

# kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění objednatele včetně předložení návrhu na řešení;

# příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;

# převzetí podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;

# organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění.

# c) Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby

# Investorsko-inženýrskou činností po dokončení stavby se rozumí:

# kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby zhotovitelem stavby;

# příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;

# účast na kolaudačním řízení;

# zabezpečení splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění zjištěných kolaudačních závad;

# kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby;

# kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání příkazci;

# kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání příkazci;

# zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby.

# III.

# Povinnosti příkazníka

# Příkazník se při plnění této smlouvy bude řídit pokyny příkazce a postupovat v úzké součinnosti s příkazcem. Součinnost mezi příkazcem a příkazníkem bude probíhat po celou dobu přípravy, realizace a závěrečné fáze provádění stavby.

# Příkazník je povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění předmětu smlouvy v souladu se zájmy příkazce a oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci plnění předmětu smlouvy.

# Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s projektovou dokumentací pro stavební povolení, stavebním povolením, zadávací dokumentací, smlouvou o dílo nebo jiným souvisejícím dokumentem nebo právním předpisem.

# Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Příkazník je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy osobně.

- Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činnosti dle této smlouvy zastupovat třetí osobou.

- Je-li příkazník právnickou osobou, je povinen zajistit plnění této smlouvy prostřednictvím kvalifikované fyzické osoby, která sama je autorizovanou osobou v souladu se zadávací dokumentací a je odborně způsobilá k výkonu činnosti TDS a která bude vykonávat činnost TDS po celou dobu trvání této smlouvy.

# IV.

# Povinnosti příkazce

# Příkazce se zavazuje za zařízení záležitostí dle této smlouvy zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou v této smlouvě.

# Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi ke dni uzavření této smlouvy nebo nejdříve, kdy to bude možné, zejména tyto podklady:

- platnou, schválenou projektovou dokumentaci stavby;

- kopii stavebního povolení a vydaná rozhodnutí správních orgánů souvisejících se stavbou,

- smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, vč. rozpočtu v podobě oceněného položkového výkazu výměr a dodávek přiloženého ke smlouvě o dílo,

- harmonogram prací.

- Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení příkazcem.

- Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi vstup do prostoru staveniště stavby.

- Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc opravňující příkazníka k právním jednáním dle této smlouvy za příkazce.

- Příkazce je dále povinen:

- informovat příkazníka o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věci předmětné stavby;

- zajistit úhradu příkazníkem ověřených platebních dokladů zhotovitelům ve lhůtách sjednaných ve smlouvě o dílo;

- přezkoumat smluvní doklady, příp. je upravit, vč. projednání se zhotovitelem, a výsledné znění předložit k podpisu příkazci;

- průběžně informovat příkazce o postupu prací na předmětné stavbě, vč. předání kopií důležitých spisů, smluv, rozhodnutí apod.

V.

Doba plnění

- Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to v trvání 6 měsíců ode dne příkazcem požadovaného zahájení plnění. V případě změny délky trvání realizace díla dojde k úpravě doby plnění a ceny formou dodatku ke smlouvě.

- Předpokládané zahájení inženýrské činnosti v realizační fázi je 6/2022.

- Za termín ukončení služeb TDS se považuje den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo datum odstranění všech vad a nedodělků na díle vyplývajících z předávacího protokolu, a to podle toho, co nastane později (předpoklad září 2022).

4.    Příkazník je povinen vykonávat jednotlivé činnosti v souladu s časovým harmonogramem. Prodloužení lhůty plnění může požadovat pouze v případech, pokud plnění smlouvy je zpožděno nebo bude zpožděno z kterékoli z následujících příčin:

  - neplnění závazků ze smlouvy na straně příkazce

  - pozastavení prací z důvodů na straně příkazce (které nejsou důsledkem neplnění závazku příkazníkem)

  - v důsledku vyšší moci

  - výskyt nepředvídatelných okolností při realizaci stavby, které způsobí prodloužení termínu plnění stavby.

VI.

Úplata

      - Úplata za veškerou činnost příkazníka uvedenou v čl. II. a čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, na základě nabídky příkazníka podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP akce: ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm – Komplexní oprava kuchyně školní jídelny“, a to ve výši:

Cena celkem za výkon činnosti TDS …………….……. Kč bez DPH

Příkazník je/není plátce DPH.

2. Celková odměna je stanovena jako maximální, nejvýše přípustná za vymezený předmět plnění a lze ji překročit jen za podmínek daných ve smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu této smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění veškeré činnosti dohodnuté v této smlouvě, včetně nákladů na pojištění odpovědnosti za škody.

3. Výše odměny může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.

VII.

Platební podmínky

- Platba bude provedena na základě daňového dokladu – dílčích faktur, které je příkazník oprávněn vystavovat následovně:

- měsíčně, nejpozději do 15 dnů po skončení běžného měsíce,

- poslední část fakturace proběhne až po předání závěrečného vyhodnocení stavby příkazci a všem dotčeným orgánům či organizacím, popřípadě po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodný je termín, který nastane později.

- Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“).

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude příkazník povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- číslo smlouvy příkazce,

- předmět smlouvy, tj. text „Poskytnutí služby TDS v souvislosti s VZ ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm – Komplexní oprava kuchyně školní jídelny“

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla.

- Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci. Za den prokazatelného doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce.

- Příkazce je oprávněn vrátit příkazníkovi fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v případě, že faktura neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Příkazník vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem prokazatelného doručení příkazci začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.

- Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány.

- Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy.

VIII.

Záruka, pojištění

- Příkazník poskytuje příkazci smluvní záruku za veškerou sjednanou činnost min. v délce 24 měsíců od předání a převzetí závěrečného vyhodnocení stavby (souhrnná zpráva o realizaci stavby) příkazci.

- Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.

- V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku.

- Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu smlouvy.

- Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

IX.

Sankce

- Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky.

- Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smlouvou. V případě porušení povinností příkazníkem stanovených touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat na příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,-Kč za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.

- V případě, že příkazník nepředá příkazci závěrečnou zprávu o provedení stavby nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí stavby mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklou v příčinné souvislosti s porušením povinností příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

X.

Poddodavatelé

- Příkazník je oprávněn využít pro plnění dílčích částí předmětu smlouvy spolupráce poddodavatelů.

- V každém případě příkazník odpovídá za řádnost a včasnost plnění smlouvy, jako by toto prováděl sám.

- Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění smlouvy možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu příkazce.

XI.

Ukončení smlouvy

- Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů. Smlouva bude rovněž ukončena v případě předčasného ukončení realizace stavby.

- Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují:

  - nedodržení dohodnutého předmětu plnění příkazníkem;

  - porušení povinností příkazníka ve smyslu čl. III. odst. 5, 6 a 7 této smlouvy.

XII.

Zvláštní ujednání

- Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice a vymezené termíny plnění. V případě změn rozsahu investice nebo termínu plnění nezaviněných příkazníkem bude tato skutečnost řešena dodatkem k této smlouvě.

- Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v souvislosti s plněním dle této smlouvy, jsou považovány za důvěrné informace a příkazník se zavazuje, že s nimi bude nakládat tak, aby se nedostaly do rukou nepovolaným osobám ani nevešly v obecnou známost.  Příkazník nesmí takové informace zpřístupnit třetí straně ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby nebo pro jiné osoby.

- Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci výběrového řízení před uzavřením této smlouvy.

XIII.

Závěrečná ujednání

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva neupravuje obchodní tajemství.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve stejnopisech, z nichž 3 obdrží příkazce a 1 příkazník.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Příkazce je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. …………… ze dne …………...

# Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne:                                         V …………………..  dne:

###### Za příkazce: 							Příkazník:

…………………………….					……………………………….

Ing. Miroslav Halatin							………………..

starosta města

Plná moc 
v rámci poskytnutí služeb TDS v souvislosti s veřejnou zakázkou:

„ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm – Komplexní oprava kuchyně školní jídelny“

Město Frenštát pod Radhoštěm

sídlo:						nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupeno ve věcech smluvních:		Ing. Miroslav Halatin, starosta

zastoupeno ve věcech technických: 		Ing. Luboš Drachovský, vedoucí OIR

Ing. Iva Šumšalová, referent OIR

IČO:				            	00297852

DIČ:					            CZ00297852

Bankovní spojení: 			            Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:				            1724801/0100

(dále jen „zmocnitel“)

zmocňuje

…………………………..

sídlo:					…………………………………..

IČ / DIČ:				…………………………………..

bankovní spojení:			…………………………………..

e-mail / Tel:				…………………………………..

(dále jen „zmocněnec“)

k zastupování zmocnitele pro výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) dle výše označené příkazní smlouvy v níže uvedeném rozsahu.

V rámci této plné moci je zmocněnec oprávněn:

a)	protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli;

b)	účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;

c)	kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;

d)	sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do stavebního deníku;

e)	sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce;

g)	kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit příkazce a zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací;

h)	organizovat kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotoviteli, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.

i)	účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány;

j)	jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu 
 o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do stavebního deníku;

k)	připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady 
pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;

l)	kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;

m)	kontrolovat odstranění případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;

n)	účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně kolaudačního řízení;

o)	kontrolovat vyklizení staveniště;

p)	projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;

q)	prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;

r)	pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci;

s)	vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;

t)	provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu příkazní smlouvy, tj. řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými právními předpisy.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě usnesení Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. …………. ze dne ……………..

# Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne:                                        V …………………… dne :

###### Zmocnitel: 							Zmocněnec:

…………………………….					……………………………….

Ing. Miroslav Halatin							………………..

starosta města